|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **БЕЛЯЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**  **БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**   |  |  | | --- | --- | | 20.11.2017 | № 157-п | |

с. Беляевка

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского  района Оренбургской области от 21.07.2016 № 142-п |

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях исполнения требований Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Оренбургской области от 12 сентября 2013 года № 1762/539-V-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области», руководствуясь Уставом администрации муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области, постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области от 21.07.2016 № 142-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах» на 2017год на территории муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района» следующие изменения:

1.1. В наименование и в пункте 1 постановления заменить цифры «2017» на цифры «2017-2019».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области от 24.07.2017 № 99-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области от 21.07.2016 № 142-п»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. главы администрации  муниципального образования Беляевский сельсовет | Л.А. Бабнищева |

Разослано: Министерству строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области, Фонду модернизации ЖКХ по Оренбургской области, администрации района, прокурору района, в дело.

Приложение

к постановлению

администрации МО

Беляевский сельсовет

от 20.11.2017 № 157-п

Краткосрочный план

реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах» на 2017-2019 годы

1. В краткосрочный план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах» на 2017-2019 года (далее – краткосрочный план) включены многоквартирные дома МО Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области.

2. Реализация краткосрочного плана рассчитана на 2017-2019 годы. В рамках реализации краткосрочного плана возможно выполнение работ ранее срока, установленного настоящим краткосрочным планом.

3. Краткосрочным планом предусмотрено выполнение проектных работ и строительно-монтажных работ поэтапно, с разбивкой по годам. Проектные работы включают в себя разработку проектной и сметной документации, проведение экспертизы указанной документации. В состав строительно-монтажных работ входит выполнение строительно-монтажных работ, работ по осуществлению строительного контроля в многоквартирных домах.

В результате реализации краткосрочного плана:

в 2017 году проведены: проектные и строительно-монтажные работы в 1 многоквартирном доме;

в 2018 году будут проведены проектные работы в 1 многоквартирном доме;

в 2019 году будут проведены: проектные работы в 1 многоквартирном доме, строительно-монтажные работы в 1 многоквартирном доме общей площадью 392,3 кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 16 человек (0,1 процента от общего количества населения, проживающего на территории Беляевского района).

4. Общий объем финансирования краткосрочного плана – 5 028761,95 рублей, в том числе:

средства местных бюджетов – 0,00 рублей;

средства собственников помещений в многоквартирных домах – 5 028761,95 рублей.

5. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2017-2019 годы приведен в приложении № 1 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2017-2019 годы, по видам ремонта (проектные работы) приведен в приложении № 2 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы, по видам ремонтируемых внутридомовых инженерных систем и устанавливаемых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления (проектные работы) приведен в приложении № 3 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы, по видам ремонта (строительно-монтажные работы) приведен в приложении № 4 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы, по видам ремонтируемых внутридомовых инженерных систем и устанавливаемых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления (строительно-монтажные работы) приведен в приложении № 5 к краткосрочному плану.

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014−2043 годах» на 2017−2019 годы приведены в приложении № 6 к краткосрочному плану

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к краткосрочному плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах" на 2017-2019 годы | | |
| **Перечень  многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2017–2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Тип кровли | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество жителей, зарегистрированных в МКД (человек) | Стоимость капитального ремонта | | | | | | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта (счет регионального оператора - СРО)/специальный счет - СС) |
| всего (руб.): | в том числе за счет средств: | | | | |
| федерального бюджета (руб.) | областного бюджета (руб.) | местных бюджетов (руб.) | собственников помещений в МКД (руб.): | иные (руб.) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 |
| **Всего по МО Беляевский сельсовет Беляевского района** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **2519,5** | **2112,1** | **100** | **5028761,95** | **0** | **0** | **0** | **5028761,95** | **0** | **X** | **X** |
| **2017 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по 2017 году:** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **1232,1** | **1133,3** | **44** | **3619069,66** | **0** | **0** | **0** | **3619069,66** | **0** | **X** | **X** |
| **Проектные и строительно-монтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Муниципальное образование Беляевский сельсовет Беляевского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по муниципальному образованию Беляевский сельсовет Беляевского района** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **1232,1** | **1133,3** | **44** | **3619069,66** | **0** | **0** | **0** | **3619069,66** | **0** | **X** | **X** |
| 1 | с. Беляевка, ул. Банковская д.36 | 1977 | кирпич | скатная | 2 | 4 | 1232,1 | 1133,3 | 44 | 3619069,66 | 0 | 0 | 0 | 3619069,66 | 0 | 12.2017 | СРО |
| **2018 году** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по 2018 году:** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **392,3** | **364,2** | **16** | **51153,85** | **0** | **0** | **0** | **51153,85** | **0** | **X** | **X** |
| **Проектные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Муниципальное образование Беляевский сельсовет Беляевского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по муниципальному образованию Беляевский сельсовет Беляевского района** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **392,3** | **364,2** | **16** | **51153,85** | **0** | **0** | **0** | **51153,85** | **0** | **X** | **X** |
| **Проектные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по проектным работам** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | 392,3 | 364,2 | 16 | 51153,85 | 0 | 0 | 0 | 51153,85 | 0 | **X** | **X** |
| 1 | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 41А | 1978 | кирпич | скатная | 2 | 1 | 392,3 | 364,2 | 16 | 51153,85 | 0 | 0 | 0 | 51153,85 | 0 | 12.2018 | СРО |
| **2019 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по 2019 году:** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **895,1** | **614,6** | **40** | **1358538,44** | **0** | **0** | **0** | **1358538,44** | **0** | **X** | **X** |
| **Проектные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Муниципальное образование Беляевский сельсовет Беляевского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по муниципальному образованию Беляевский сельсовет Беляевского района** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **895,1** | **614,6** | **40** | **1358538,44** | **0** | **0** | **0** | **1358538,44** | **0** | **X** | **X** |
| **Проектные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по проектным работам** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | 502,8 | 250,4 | 24 | 79692,29 | 0 | 0 | 0 | 79692,29 | 0 | **X** | **X** |
| 1 | с. Беляевка , ул. Банковская, д. 10 | 1989 | кирпич | скатная | 2 | 2 | 502,8 | 250,4 | 24 | 79692,29 | 0 | 0 | 0 | 79692,29 | 0 | 12.2019 | СРО |
| **Строительно-монтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по строительно-монтажным работам** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | 392,3 | 364,2 | 16 | 1278846,15 | 0 | 0 | 0 | 1278846,15 | 0 | **X** | **X** |
| 1 | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 41А | 1978 | кирпич | скатная | 2 | 1 | 392,3 | 364,2 | 16 | 1278846,15 | 0 | 0 | 0 | 1278846,15 | 0 | 01.12.2019 | СРО |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к краткосрочному плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах" на 2017-2019 годы | | |  |
|  |  |  | **Реестр  многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2017–2019 годы (проектные работы)** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта - всего | Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | | | | | | | | | | | Виды работ, установленные нормативным правовым актом Оренбургской области | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений | | ремонт фасада | | ремонт фундамента | | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | другие виды работ |
| руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Итого по МО Беляевский сельсовет Беляевского района** | | **180461,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1603,70** | **180461,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2017 год** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **1. Муниципальное образование Беляевский сельсовет Беляевского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по муниципальному образованию Беляевский сельсовет Беляевского района** | | **49615,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1133,30** | **49615,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | с. Беяевка, ул. Банковская, д. 36 | 49615,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1133,30 | 49615,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2018 год** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **1. Муниципальное образование Беляевский сельсовет Беляевского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по муниципальному образованию Беляевский сельсовет Беляевского района** | | **51153,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250,40** | **51153,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 41А | 51153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,40 | 51153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2019 год** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **1. Муниципальное образование Беляевский сельсовет Беляевского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по муниципальному образованию Беляевский сельсовет Беляевского района** | | **79692,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **220,00** | **79692,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 10 | 79692,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 79692,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к краткосрочному плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах" на 2017-2019 годы | | | |
|  |  | **Реестр  многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2017–2019 годы, по видам ремонтируемых внутридомовых инженерных систем и устанавливаемых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления (проектные работы)** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | | | | |
| Всего | в том числе: | | | | | | Всего | в том числе: | | | |
| теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | электроснабжения | газоснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | электроснабжения |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Итого по МО Беляевский сельсовет Беляевского района** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2017 год** | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Муниципальное образование Беляевский сельсовет Беляевского района** | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по муниципальному образованию Беляевский сельсовет Беляевского района** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | с. Беяевка, ул Банковская д.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2018 год** | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Муниципальное образование Беляевский сельсовет Беляевского района** | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по муниципальному образованию Беляевский сельсовет Беляевского района** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | с. Беляевка, ул. Банковская д.41А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2019 год** | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Муниципальное образование Беляевский сельсовет Беляевского района** | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по муниципальному образованию Беляевский сельсовет Беляевского района** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | с. Беляевка, ул. Банковская д.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Приложение № 4 | | | | |  |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | к краткосрочному плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах" на 2017-2019 годы | | | | | | |
|  |  | **Реестр  многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2017–2019 годы (строительно-монтажные работы)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | | |  |  | |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта - всего | Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Виды работ, установленные нормативным правовым актом Оренбургской области | | | | | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | | | | ремонт крыши | | | | ремонт подвальных помещений | | | | ремонт фасада | | | | ремонт фундамента | | | | утепление фасадов | | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | | установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | другие виды работ | | |
| руб. | руб. | ед. | | руб. | | кв.м. | | руб. | | кв.м. | | руб. | | кв.м. | | руб. | | куб.м. | | руб. | | руб. | | руб. | | руб. | руб. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | 18 | | |
| **Итого по МО Беляевский сельсовет Беляевского района** | | **4 848 300,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **1 497,50** | | **4 848 300,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | |
| **2017 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по муниципальному образованию Беляевский сельсовет Беляевского района** | | **3 569 453,85** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **1 133,30** | | **3 569 453,85** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | |
| 1 | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 36 | 3 569 453,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 133,30 | | 3 569 453,85 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| **2 019** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по муниципальному образованию Беляевский сельсовет Беляевского района** | | **1 278 846,15** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **364,20** | | **1 278 846,15** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | |
| 1 | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 41А | 1 278 846,15 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 364,20 | | 1 278 846,15 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к краткосрочному плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах" на 2017-2019 годы | | | |
|  |  | **Реестр  многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2017–2019 годы, по видам ремонтируемых внутридомовых инженерных систем и устанавливаемых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления (строительно-монтажные работы)** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | | | | |
| Всего | в том числе: | | | | | | Всего | в том числе: | | | |
| теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | электроснабжения | газоснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | электроснабжения |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Итого по МО Беляевский сельсовет Беляевского района** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2017 год** | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Муниципальное образование Беляевский сельсовет Беляевского района** | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по муниципальному образованию Беляевский сельсовет Беляевского района** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2019 год** | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Муниципальное образование Беляевский сельсовет Беляевского района** | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по муниципальному образованию Беляевский сельсовет Беляевского района** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | с. Беляевка, ул. Банковская, д. 41А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 6 | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к краткосрочному плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах" на 2017-2019 годы | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы** | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **"Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на** | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах" на 2017-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирных домов (далее-МКД) (кв. метров) | | Количество жителей зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы (человек) | Количество МКД (единиц) | | | | | Стоимость капитального ремонта (рублей) | | | | |  | |  | |  | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Всего по МО Беляевский сельсовет Беляевского района** | | **2 519,50** | | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4,00** | **4,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 028 761,95** | **5 028 761,95** |  | |  | |  | |
| **Итого по 2017 году** | | **1232,1** | | **44** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **3619069,66** | **3619069,66** |  | |  | |  | |
| Итого по проектным и строительно-монтажным работам | | 1232,1 | | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 619 069,66 | 3 619 069,66 |  |  | |  | |
| **Итого по 2018 году** | | **392,30** | | **16,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51 153,85** | **51 153,85** |  |  | |  | |
| Итого по проектным работам | | 392,3 | | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51153,85 | 51153,85 |  | |  | |  | |
| **Итого по 2019 году** | | **895,10** | | **40,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,00** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 358 538,44** | **1 358 538,44** |  | |  | |  | |
| Итого по проектным работам | | 502,8 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79692,29 | 79692,29 |  | |  | |  | |
| Итого по строительно-монтажным работам | | 392,3 | | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1278846,15 | 1278846,15 |  | |  | |  | |