|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ** **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ** **БЕЛЯЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ** **БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**24.07.2017 №99-п |

с. Беляевка

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области от 21.07.2016 № 142-п |

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области от 21.07.2016 № 142-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах» на 2017 год на территории муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района» следующие изменения:
	1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации муниципального образования Беляевский сельсовет | Ю.В.Злубко |

Разослано: Министерству строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области, Фонду модернизации ЖКХ по Оренбургской области, администрации района, прокурору района, в дело.

Приложение

к постановлению

администрации муниципального образования Беляевский сельсовет

от 24.07.2017 № 99-п

Краткосрочный план

реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Беляевского сельсовета Беляевского района Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы

1. В краткосрочный план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы (далее – краткосрочный план) включены многоквартирные дома МО Беляевского сельсовета Беляевского района Оренбургской области.

2. Реализация краткосрочного плана рассчитана на 2017–2019 годы. В рамках реализации краткосрочного плана возможно выполнение работ ранее срока, установленного настоящим краткосрочным планом.

3. Краткосрочным планом предусмотрено выполнение проектных работ и строительно-монтажных работ поэтапно, с разбивкой по годам. Проектные работы включают в себя разработку проектной и сметной документации, проведение экспертизы указанной документации. В состав строительно-монтажных работ входит выполнение строительно-монтажных работ, работ по осуществлению строительного контроля, работ по обязательному подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии (декларирование соответствия), законченных капитальным ремонтом (заменой) лифтов, лифтового оборудования в многоквартирных домах.

В результате реализации краткосрочного плана в 2017 году будут проведены:

проектные работы в 1 многоквартирных домах;

В результате реализации краткосрочного плана в 2018 году будут проведены:

проектные работы в 1 многоквартирных домах;

строительно-монтажные работы в 1 многоквартирном доме общей площадью 392,3 тыс. кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 16 человек (0,25 процента от общего количества населения, проживающего на территории Оренбургской области).

В результате реализации краткосрочного плана в 2019 году будут проведены:

проектные работы в 1 многоквартирном доме;

строительно-монтажные работы в 1 многоквартирных домах общей площадью 1397,9 кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 64 человек (0,9 процента от общего количества населения, проживающего на территории Оренбургской области).

4. Общий объем финансирования краткосрочного плана –5573238,79 рубля, в том числе:

средства местных бюджетов – 0,00 рублей;

средства собственников помещений в многоквартирных домах – 5573238,79 рубля.

5. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы приведен в приложении № 1 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы, по видам ремонта (проектные работы) приведен в приложении № 2 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы, по видам ремонтируемых внутридомовых инженерных систем и устанавливаемых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления (проектные работы) приведен в приложении № 3 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы, по видам ремонта (строительно-монтажные работы) приведен в приложении № 4 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы, по видам ремонтируемых внутридомовых инженерных систем и устанавливаемых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления (строительно-монтажные работы)приведен в приложении № 5 к краткосрочному плану.

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014−2043 годах» на 2017−2019 годы приведены в приложении № 6 к краткосрочному плану.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |











