Отчет

о реализации инициативного проекта

1. Наименование проекта:

Монтаж ограждения и оборудования спортивной площадки в с. Жанаталап, Беляевского района, Оренбургской области (наименование инициативного проекта в соответствии с заявкой на участие в конкурсном отборе)

2. Место реализации инициативного проекта:с. Жанаталап

2.1. Поселение:

Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области

2.2. Населенный пункт:

Село Жанаталап Беляевского района Оренбургской области

3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:

Таблица

| № п/п | Виды источников | Певоначальный план | Факт | Отклонение | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Бюджет поселения | 110 350,00 | 86 061,16 | 24 288,84 |  |
| 2. | Население  (безвозмездные поступления от жителей) | 71 000,00 | 55 403,58 | 15 596,42 |  |
| 3. | Спонсоры  (безвозмездные поступления от юридических лиц и других внебюджетных источников (за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности) | 40 000,00 | 31 164,51 | 8 835,49 |  |
| 4. | Средства, распределяемые из областного бюджета исходя из реализации социально значимых мероприятий |  |  |  |  |
| 5. | Субсидии из областного бюджета на софинансирование инициативного проекта | 515 000,00 | 401 644,75 | 113 355,25 |  |
|  | Итого | 736 350,00 | 574 274,00 | 162 076,00 |  |

4. Описание участия населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации инициативного проекта в неденежной форме:

4.1. Население:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.2. Организации и другие внебюджетные источники:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Сроки реализации проекта:

5.1. Дата начала реализации проекта:« 01 » июня 2023года

5.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию:« 30 » июня 2023 года

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации;

трудности с отбором подрядчика;

недобросовестный подрядчик;

недостаточно времени для качественного выполнения работ;

неблагоприятные погодные условия;

несвоевременная поставка закупленного оборудования;

трудности с отбором строительного надзора;

низкое качество строительного надзора;

прочее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации инициативного проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие населения в процессе реализации инициативного проекта.



Глава сельсовета Елешев Максут Хайрулович\_\_

(подпись)

Дата: « 09 » октября 2023 года

**Монтаж ограждения и оборудования спортивной площадки в с. Жанаталап, Беляевского района, Оренбургской области**







